MEMO DE PROYECTO

# CSS Report: Gestión e Inscripción

Estado del prototipo, riesgos de continuidad y ruta recomendada

Para: Equipo del proyecto CSS Report

Preparado por: Revisión técnica del repositorio

Fecha: 24 de mayo de 2026

Asunto: Situación actual del módulo Gestión y siguientes decisiones

Base de revisión: Código fuente y pruebas automatizadas disponibles en el repositorio

# Resumen ejecutivo

Mensaje principal. El proyecto dispone de un flujo funcional para registrar y consultar inscripciones, respaldado por pruebas automatizadas básicas. El panel presenta una visión más amplia del sistema, pero los módulos restantes todavía no cuentan con implementación operativa.

La prioridad recomendada es consolidar el módulo de Inscripción como primera entrega usable, reforzar controles de producción y definir la secuencia de implementación del resto del portafolio antes de comunicar un alcance mayor.

# Estado observado

El siguiente resumen distingue funciones verificables en el código de elementos visibles que aún representan trabajo pendiente.

| Componente | Estado | Evidencia observada |
| --- | --- | --- |
| Plataforma | Implementado | Django 5.2+, SQLite, interfaz en español y zona horaria America/Panama. |
| Panel de Gestión | Implementado | Once entradas de módulo visibles y navegables desde la pantalla principal. |
| Inscripción | Funcional | Formulario persistente con datos del empleador, representante y operación. |
| Consulta de registros | Funcional | Listado de inscripciones con totales, último registro y paginación de cinco elementos. |
| Detalle de empleados | Parcial | Vista previa e impresión en navegador; se alimenta desde el formulario actual. |
| Demás módulos | Pendiente | Las rutas presentan una vista de módulo listo para implementar. |
| Pruebas automatizadas | Verificado | Cinco pruebas Django aprobadas el 24 de mayo de 2026. |

# Lectura del alcance actual

El modelo Inscripcion almacena datos generales del establecimiento, identificadores operativos, contacto, representante legal, cantidad de entrevistados y monto salarial. La interfaz permite crear registros, revisar los más recientes y abrir una vista previa imprimible del detalle de empleados.

El panel también enumera Morosidad, Reclamos, Planillas complementarias, Casos del juez ejecutor, Cierre e inactividad, Trabajo de oficina, Operativos, Reactivación, Certificaciones y Otros. En la versión revisada, estas opciones conducen a una pantalla informativa y no a procesos de negocio completos.

# Riesgos para una siguiente entrega

| Riesgo | Nivel | Implicación |
| --- | --- | --- |
| Seguridad y despliegue | Alta | La configuración actual conserva DEBUG=True, clave de desarrollo y SQLite; no es una configuración de producción. |
| Acceso y trazabilidad | Alta | Las vistas de Gestión no evidencian autenticación, autorización por rol ni auditoría de acciones. |
| Integridad de datos | Media | No se observan reglas de unicidad o validaciones de negocio para registros y referencias externas. |
| Alcance funcional | Media | Diez módulos visibles siguen como marcadores; puede generar expectativa de capacidad no entregada. |

# Ruta recomendada

- Cerrar el alcance de la primera entrega. Aprobar si Inscripción y el reporte de detalle de empleados conforman el MVP, con criterios de aceptación definidos.

- Preparar una configuración desplegable. Externalizar secretos, desactivar el modo de depuración, seleccionar una base de datos operativa y establecer respaldos.

- Agregar controles funcionales y de acceso. Definir roles, permisos, auditoría y validaciones de datos para evitar registros inconsistentes o acciones no autorizadas.

- Secuenciar los módulos restantes. Priorizar los módulos pendientes por valor y dependencia, y ocultar o identificar claramente las opciones aún no disponibles.

# Decisiones solicitadas

Para avanzar con una entrega controlada, el equipo debe confirmar el alcance del MVP, el entorno objetivo de despliegue y el siguiente módulo que se implementará después de Inscripción. Estas decisiones permiten convertir la navegación de prototipo en un plan de producto verificable.

## Fuentes revisadas

Repositorio local CSS Report: modelos, vistas, formularios, rutas, plantillas, JavaScript y suite de pruebas de la aplicación gestion; revisión realizada el 24 de mayo de 2026.